**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 149 от 26.12. 2023г.**

**О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального образования от 24.11.2021г. № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования»**

В соответствии с ч. 5 с. 179.4 БК РФ и Федерального закона от 08.11.2007 № 257 - ФЗ г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального образования от 24.11.2021г. № 64 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования» следующие изменения:
   1. Приложение изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

1.2. Изложить Приложение № 1 Перечень основных мероприятий муниципальной программы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.3. Изложить Приложение № 2 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.4. Изложить Приложение №3 «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Приволжского МО Д.Ш. Байгужинова

Приложение к постановлению администрации

Приволжского МО

№ 149 от 26.12. 2023г.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования » (далее – Программа) | | | | |
| Цель муниципальной     программы: | Содействие экономическому росту Приволжского муниципального образования, а также повышению уровня жизни населения за счет приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации. | | | | |
| Задачи муниципальной     программы: | -содержание и ремонт дорожно-уличной сети для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;  -обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;  -сокращения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП);  -снижения отрицательного воздействия на окружающую среду. | | | | |
| Сроки реализации            муниципальной программы: | 2023-2026 годы | | | | |
| Перечень подпрограмм: | - | | | | |
| Ответственный исполнитель: | Администрация Приволжского муниципального образования | | | | |
| Соисполнители программы: | - | | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) | | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Всего, в том числе: | 66 579,5 | 26 229,3 | 26 023,5 | 6 100,1 | 8 226,6 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района на осуществление дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда района | 2 541,7 | 516,7 | 595,7 | 608,6 | 820,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 39 927,0 | 19 875,0 | 20 052,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники(прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства муниципального дорожного фонда | 24 110,8 | 5 837,6 | 5 375,8 | 5 491,5 | 7 405,9 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | -улучшение технико-эксплуатационного состояния дорожной сети на территории Приволжского муниципального образования. | | | | |

**1. Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения программно- целевым методом**

Дорожная сеть Приволжского муниципального образования испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятие эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.

**2. Цель и задача Программы**

Целью Программы является создание благоприятных организационно- правовых и экономических условий для обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта автомобильных дорог и сооружений на них в границах сельских поселений, а так же эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из местного бюджета.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решения актуальных для Приволжского МО задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

**3.** Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения мероприятий Программы представлены в[приложении №](#sub_1400)3к муниципальной программе

**4. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения.**

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – администрация Приволжского муниципального образования.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Приволжского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств местного бюджета.

Исполнителями мероприятий программы является организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки предоставляет отчет о выполнении мероприятий Программы.

**5. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы.**

Реализация Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Приволжского муниципального образования.

Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения**
   1. Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

6.2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в [приложении №](#sub_1400)2 к муниципальной программе.

Приложение№1   
к муниципальной программе

«Ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения и искусственных сооружений на них

на территории Приволжского муниципального

образования»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Участник муниципальной программы | | Срок | | | | | | |
| Начала реализации  (год) | | | Окончание реализации  (год) | | | |
| Муниципальная программа «**Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах Приволжского муниципального образования»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: Основное мероприятие:  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования | | | Администрация Приволжского муниципального образования | | 2023 | | | | 2026 |
| 2 | Мероприятие 1.1:  Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах Приволжского муниципального образования (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | | | Администрация Приволжского муниципального образования | | 2023 | | | | 2026 |
| 3 | | Мероприятие 1.2.:  Экспертиза проектно - сметной документации | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |
| 4 | | Мероприятие 1.3.:  Строительный контроль | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |
| 5 | | Мероприятие 1.4.:  Содержание дорог местного значения Приволжского муниципального образования в зимний период | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |
| 6 | | Мероприятие 1.5.  Осуществление дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда района в соответствии с заключенными соглашениями | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |
| 7 | | Мероприятие 1.6:  Приобретение дорожных знаков | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |
| 8 | | Мероприятие 1.7:  Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Приволжского МО | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |
| 9 | | Мероприятие 1.8  Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения и их участков расположенных в границах. | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |
| 7 | | **Основное мероприятие 2**  Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |
| 8 | | Мероприятие 2.1  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | | Администрация Приволжского муниципального образования | | | 2023 | | 2026 | |

Приложение № 2  
к муниципальной программе

«Ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения и искусственных сооружений на них

на территории Приволжского муниципального

образования»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«**Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2022 (базовый) | 2023  (оценочный) | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** **«**«**Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования»** | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.1:  Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах Приволжского муниципального образования (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | кв.м. | 2700,0 | 3937,0 | 4000,0 | | 4500,0 | 4500,0 |
| 2 | Мероприятие 1.2.:  Экспертиза проектно - сметной документации | тыс. руб | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | 150,0 | 150,0 |
| 3 | Мероприятие 1.3.:  Строительный контроль | тыс. руб | 175,0 | 58,0 | 58,0 | | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Мероприятие 1.4.:  Содержание дорог местного значения Приволжского муниципального образования в зимний период | кв.м. | 430000,0 | 430000,0 | 430000,0 | | 430000,0 | 430000,0 |
| 5 | Мероприятие 1.5.  Осуществление дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда района в соответствии с заключенными соглашениями | тыс. руб | 495,6 | 516,7 | 595,7 | | 608,6 | 820,7 |
| 6 | Мероприятие 1.6:  Приобретение дорожных знаков | шт. | 7 | 12 | 15 | | 15 | 15 |
| 7 | Мероприятие 1.7:  Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Приволжского МО | тыс. руб | 589,84 | 1189,1784 | 332,8 | | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие 1.8  Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения и их участков расположенных в границах. | шт. | - | 1 | 1 | |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.1.  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | кв.м. | 18 860 | 16 225 | 12 827 | |  |  |

Приложение № 3  
к муниципальной программе

«Ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения и искусственных сооружений на них

на территории Приволжского муниципального

образования»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения

муниципальной программы

«**Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | | Объемы финансового обеспечения,  всего, руб. | | 2023г | | | 2024г | | 2025г | | 2026г | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | |  | | |  | |  | |  | |
|  | Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 66 579,5 | | 26 229,3 | | | 26 023,5 | | 6 100,1 | | 8 226,6 | |
|  | местный бюджет | | 0,0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | областной бюджет (прогнозно) | | 39 927,0 | | 19875,0 | | | 20 052,0 | | 0 | | 0 | |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района на осуществление дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда района | | 2 541,7 | | 516,7 | | | 595,7 | | 608,6 | | 820,7 | |
|  | иные источники(прогнозно) | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | средства муниципального дорожного фонда | | 24 110,8 | | 5 837,6 | | | 5 375,8 | | 5 491,5 | | 7 405,9 | |
|  | Основное мероприятие 1: Основное мероприятие:  Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории Приволжского муниципального образования | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 26 652,5 | | 6354,3 | | | 5 971,5 | | 6 100,1 | | 8 226,6 | |
|  | местный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | областной бюджет (прогнозно) | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| 1 | межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района на осуществление дорожной деятельности за счет средств муниципального | | 2 541,7 | | 516,7 | | | 595,7 | | 608,6 | | 820,7 | |
|  | иные источники(прогнозно) | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | средства муниципального дорожного фонда | | 24 110,8 | | 5 837,6 | | | 5 375,8 | | 5 491,5 | | 7 405,9 | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1:  Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах Приволжского муниципального образования (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 19 212,8 | | 3815,4216 | | | 4 000,0 | | 4741,5 | | 6655,9 | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | средства муниципального дорожного фонда | | 19212,8 | | 3815,4216 | | | 4 000,0 | | 4741,5 | | 6655,9 | |
| 1.2 | Мероприятие 1.2.:  Экспертиза проектно - сметной документации | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 600,0 | | 150,0 | | | 150,0 | | 150,0 | | 150,0 | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | | 600,0 | | 150,0 | | | 150,0 | | 150,0 | | 150,0 | |
| 1.3 | Мероприятие 1.3.:  Строительный контроль | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 236,0 | | 58,0 | | | 58,0 | | 60,0 | | 60,0 | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | | 236,0 | | 58,0 | | | 58,0 | | 60,0 | | 60,0 | |
| 1.4 | Мероприятие 1.4.:  содержание дорог местного значения Приволжского муниципального образования в зимний период | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 2200,0 | | 500,0 | | | 700,0 | | 500 | | 500 | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | | 2200,0 | | 500,0 | | | 700,0 | | 500 | | 500 | |
| 1.5 | Мероприятие 1.5:  осуществление дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда района в соответствии с заключенными соглашениями |  | Всего, в том числе | | 2 541,7 | | 516,7 | | | 595,7 | | 608,6 | | 820,7 | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района на осуществление дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда района | | 2 541,7 | | 516,7 | | | 595,7 | | 608,6 | | 820,7 | |
| 1.6 | Мероприятие 1.6:  Приобретение дорожных знаков | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 140,0 | | 25,0 | | | 35,0 | | 40,0 | | 40,0 | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| средства муниципального дорожного фонда | | 140,0 | | 25,0 | | | 35,0 | | 40,0 | | 40,0 | |
| 1.7 | Мероприятие 1.7:  Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Приволжского МО | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 1511,97 | | 1189,1784 | | | 332,8 | | 0 | | 0 | |
| местный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| областной бюджет (прогнозно) | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | | 1511,97 | | 1189,1784 | | | 332,8 | | 0 | | 0 | |
| иные источники (прогнозно) | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.8 | Мероприятие 1.8  Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения и их участков расположенных в границах с. Павловка. | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 200,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | областной бюджет (прогнозно) | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | средства муниципального дорожного фонда | | 200,0 | | 100,0 | | | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | иные источники (прогнозно) | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **2** | **Основное мероприятие 2**  Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 39 927,0 | | 19 875,0 | | | 20 052,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет | | 39 927,0 | | 19 875,0 | | | 20 052,0 | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 39 927,0 | | 19 875,0 | | | 20 052,0 | |  | |  | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет | | 39 927,0 | | 1 9875,0 | | | 20 052,0 | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2.2 | Мероприятие 2.1.1  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 6601,4692 | | 6601,4692 | | |  | |  | |  | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 6601,4692 | | 6601,4692 | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2.3 | Мероприятие 2.1.2  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 4445,9148 | | 4445,9148 | | |  | |  | |  | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 4445,9148 | | 4445,9148 | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2.4 | Мероприятие 2.1.3  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 4883,69281 | | 4883,69281 | | |  | |  | |  | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 4883,6988 | | 4883,6988 | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2.5 | Мероприятие 2.1.4  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 3651,8364 | | 3651,8364 | | |  | |  | |  | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 3651,8364 | | 3651,8364 | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2.6 | Мероприятие 2.1.5  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 2.7 | Мероприятие 2.1.6  Подготовка проектно – сметной документации, прохождение экспертизы, строительный контроль внутрипоселковых дорог Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Приволжского муниципального образования | Всего, в том числе | | 292,08678 | | 292,08678 | | |  | |  | |  | |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| областной бюджет (прогнозно) | | 292,08678 | | | 292,08676 | |  | |  | |  | |
| средства муниципального дорожного фонда | |  | | |  | |  | |  | |  | |